# DOKUMEN RENCANA KERJA, KONFIRMASI SPESIFIKASI & RUANG LINGKUP (SCOPE OF WORK)

# PORTAL PENDAFTARAN & MANAJEMEN PESERTA OMEGA PLUS 2026

Penyelenggara: Panitia OMEGA PLUS 2026 — SMP Negeri 1 Pamekasan

| Informasi Dokumen | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi & Portal Pendaftaran Online OMEGA PLUS 2026 |
| Klien / Penyelenggara | Panitia OMEGA PLUS 2026 — SMP Negeri 1 Pamekasan |
| Pengembang Sistem | Husnul Khuluq (pakhusnul.id) — Tim Pengembang Web OMEGA PLUS |
| Tanggal Dokumen | 24 Oktober 2026 |
| Status Dokumen | Rencana Kerja, Kunci Spesifikasi & Konfirmasi Kebutuhan (Draft for Approval) |
| Tujuan Dokumen | Menyelaraskan alur kerja, rincian menu/fitur yang disepakati, hak akses kepemilikan, serta batasan ruang lingkup pengerjaan sebelum sistem dipublikasikan secara resmi. |

# BAGIAN 01 | RINGKASAN EKSEKUTIF & ARAH PENGEMBANGAN SISTEM

Berdasarkan komunikasi dan arahan terbaru dari pihak Panitia OMEGA PLUS 2026 SMP Negeri 1 Pamekasan, sistem informasi pendaftaran dirancang dengan pendekatan langsung tepat sasaran (Direct Action). Sistem tidak lagi menggunakan halaman promosi (landing page) yang panjang, melainkan langsung membuka Formulir Pendaftaran Resmi saat tautan diakses agar calon peserta, orang tua, maupun guru pendamping SD/MI dapat mendaftar dengan cepat, nyaman melalui ponsel (mobile-friendly), dan bebas hambatan teknis.

# A. Ringkasan Penyesuaian Alur Sistem (Proposal Awal vs Spesifikasi Final)

| Aspek Sistem | Konsep Proposal Awal | Spesifikasi Final (Disepakati Panitia) |
| --- | --- | --- |
| Halaman Utama (index.html) | Landing page promosi institusional panjang sebelum masuk ke form. | Langsung membuka Formulir Pendaftaran Resmi (Direct Action) dengan header identitas SMPN 1 Pamekasan. |
| Pilihan Mata Pelajaran | Bisa memilih hingga 2 mata pelajaran sekaligus. | Hanya 1 Pilihan Mata Pelajaran (Single Choice): Matematika, IPA, Bahasa Inggris, atau IPS. |
| Format Nomor Peserta | Format contoh REG-2026-001 / 01-02-001. | Format Baku Panitia: omega 0001-kode level-kelas -2026 (Contoh jadi: omega-0001-L1-01-2026). |
| Rekening Pembayaran | Informasi rekening simulasi / umum. | Rekening Resmi Bank BCA 1921605205 a.n. Norma Dewi (dilengkapi tombol salin nomor otomatis). |
| Bukti Pendaftaran | Kartu bukti pendaftaran standar. | Kwitansi Resmi Pendaftaran Digital otomatis siap cetak (A4/F4) / simpan PDF + QR Code + Kirim ke WA. |
| Manajemen Ruang Ujian | Pengaturan ruang umum. | Alokasi otomatis ke 30 Ruang Kelas Ujian (Ruang 01 s/d Ruang 30) siap cetak untuk pintu & absensi. |
| Keamanan Halaman Admin | Login admin tunggal. | Keamanan Dual-PIN: Role Panitia (Read-Only / Hanya Lihat & Cetak) dan Role Super Admin (Akses Penuh). |

# B. Diagram Alur Kerja Aplikasi (End-to-End System Flowchart)

Berikut adalah gambaran visual alur kerja aplikasi mulai dari calon peserta membuka tautan pendaftaran hingga panitia mencetak daftar ruang ujian:

# C. Tabel Ringkas 5 Tahap Alur Aplikasi

| Tahap | Aktor / Pengguna | Aktivitas di Dalam Sistem | Hasil / Output Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap 1 | Calon Peserta / Guru | Membuka tautan portal pendaftaran (index.html) melalui HP atau laptop. | Langsung tampil Formulir Pendaftaran Resmi (Direct Action) tanpa halaman promosi panjang. |
| Tahap 2 | Calon Peserta / Guru | Mengisi biodata, memilih Level (L1/L2), memilih 1 Mata Pelajaran, menyalin rekening BCA 1921605205 (Norma Dewi), dan mengunggah foto bukti transfer. | Form tervalidasi otomatis dan siap dikirim. |
| Tahap 3 | Sistem Otomatis (Backend) | Menyimpan bukti TF ke Google Drive, mengalokasikan peserta ke Ruang 01–30, membuat kode omega-0001-L1-01-2026, dan mencatat 13 kolom ke Google Sheets. | Kwitansi Resmi Digital langsung muncul di layar peserta (siap Cetak A4/F4, Simpan PDF, atau Kirim WA). |
| Tahap 4 | Super Admin (PIN Utama) | Login ke admin.html menggunakan PIN Super Admin untuk memeriksa bukti transfer, mengubah status menjadi LUNAS, atau memperbaiki data yang salah ketik. | Data peserta terverifikasi secara resmi dan aman dari perubahan tanpa izin. |
| Tahap 5 | Panitia (PIN Panitia) | Login ke admin.html menggunakan PIN Panitia (Read-Only) untuk memfilter peserta per ruang (Ruang 01 s/d Ruang 30) dan mencetak laporan. | Tercetak Daftar Peserta Pintu Ruang Ujian, Lembar Absensi Pengawas, dan Rekapitulasi Excel (.xlsx). |

# BAGIAN 02 | RINCIAN MENU, FITUR & ALUR SISTEM YANG DISEPAKATI

# A. Halaman Publik — Formulir Pendaftaran Resmi (index.html)

Calon peserta atau guru pendamping yang membuka tautan portal akan langsung melihat halaman formulir pendaftaran resmi dengan komponen berikut:

- Header & Identitas Resmi: Menampilkan logo resmi OMEGA PLUS dan foto visual gedung kebanggaan SMP Negeri 1 Pamekasan (nuansa biru & putih) disertai panduan ringkas tata cara pendaftaran.

- Data / Isian Formulir Peserta:

| Nama Kolom Input | Ketentuan & Pilihan Isian | Status |
| --- | --- | --- |
| Nama Lengkap Peserta | Diisi lengkap sesuai akta kelahiran / rapor sekolah. | Wajib Diisi |
| Asal Sekolah | Nama SD / MI asal peserta. | Wajib Diisi |
| Alamat Lengkap Sekolah | Digunakan untuk keperluan korespondensi resmi & pencetakan sertifikat. | Wajib Diisi |
| Nomor WhatsApp Guru / Wali | Nomor WhatsApp aktif untuk konfirmasi pendaftaran & grup informasi. | Wajib Diisi |
| Tingkat / Kategori Level | * Level 1 (L1) : Kelas 3 – 4 SD/MI* Level 2 (L2) : Kelas 5 – 6 SD/MI | Pilih Salah Satu |
| Pilihan Mata Pelajaran | Hanya 1 Mata Pelajaran (Single Choice):⚪ Matematika ⚪ IPA ⚪ Bahasa Inggris ⚪ IPS | Pilih 1 Mapel |

- Informasi Pembayaran & Rekening Resmi: Menampilkan kotak informasi transfer resmi ke Bank BCA — Nomor Rekening: 1921605205 — Atas Nama: Norma Dewi, dilengkapi fasilitas tombol salin nomor rekening otomatis (Copy to Clipboard).

- Unggah Bukti Transfer: Form upload file screenshot/foto bukti transfer bank yang otomatis tersimpan aman di Google Drive panitia dengan tautan langsung di lembar rekapitulasi.

# B. Kwitansi Resmi Pendaftaran Digital & Struktur Nomor Peserta Baku

Sesaat setelah tombol "Kirim Pendaftaran" berhasil diproses, layar secara otomatis menampilkan Kwitansi Resmi Registrasi OMEGA PLUS 2026:

- Struktur Baku Nomor / Kode Peserta Resmi:
Sesuai instruksi resmi panitia, penomoran peserta diseragamkan dengan format omega 0001-kode level-kelas -2026 (Contoh tampilan jadi pada kwitansi: omega-0001-L1-01-2026):

| Komponen Kode | Contoh Nilai | Keterangan & Aturan Sistem |
| --- | --- | --- |
| omega | omega | Prefix identitas resmi kompetisi OMEGA PLUS. |
| 0001 | 0001, 0002, dst. | Nomor urut pendaftaran otomatis 4 digit berdasarkan urutan masuk. |
| kode level | L1 atau L2 | Penanda tingkatan level peserta (L1 = Level 1 Kelas 3–4 SD/MI; L2 = Level 2 Kelas 5–6 SD/MI). |
| kelas | 01 s/d 30 | Nomor alokasi ruang kelas ujian dari 30 ruang yang disediakan penyelenggara. |
| 2026 | 2026 | Tahun pelaksanaan kompetisi OMEGA PLUS 2026. |

- Informasi pada Kwitansi: Memuat Nomor/Kode Peserta Resmi (omega-0001-L1-01-2026), Alokasi Ruang Ujian (Ruang 01 s/d Ruang 30), Biodata Peserta (Nama, Asal Sekolah, Level, Mapel), Waktu Pendaftaran, Status Verifikasi, serta Barcode / QR Code keaslian.

- Tombol Aksi Kwitansi:

  - Cetak Kwitansi / Simpan PDF: Desain proporsional, rapi, dan siap dicetak pada kertas standar A4/F4.

  - Kirim Salinan ke WhatsApp: Kemudahan menyimpan rincian pendaftaran langsung ke HP peserta/pendamping.

# C. Alokasi Otomatis 30 Ruang Kelas Ujian

Penyelenggara menyediakan kapasitas 30 Ruang Kelas Ujian:

- Sistem secara otomatis mengelompokkan dan mengalokasikan peserta ke dalam Ruang 01 sampai dengan Ruang 30.

- Distribusi peserta dapat difilter per ruang dan dicetak terpisah untuk kebutuhan:

  - Tempelan daftar peserta di depan pintu masing-masing ruang kelas ujian.

  - Lembar absensi / presensi pengawas ruang pada hari pelaksanaan ujian.

# BAGIAN 03 | SISTEM KEAMANAN BERTINGKAT (DUAL-PIN) & STRUKTUR DATABASE

# D. Dashboard Panitia & Keamanan Akses Bertingkat (admin.html)

Untuk menjamin rekapitulasi data pendaftar terkunci dan tidak dapat diubah sembarangan oleh pihak yang tidak berwenang, sistem dilengkapi Dual Role Security dengan dua PIN berbeda:

| Fitur / Kewenangan Akses | ROLE 1: PANITIA (Password Panitia) | ROLE 2: SUPER ADMIN (Password Utama) |
| --- | --- | --- |
| Sifat Hak Akses | LIHAT & CETAK SAJA (Read-Only) | AKSES PENUH (Full Control) |
| Memantau Statistik & Jumlah Pendaftar | ✔ Diizinkan | ✔ Diizinkan |
| Melihat & Memfilter Data Peserta | ✔ Diizinkan | ✔ Diizinkan |
| Filter Peserta per Ruang (Ruang 01–30) | ✔ Diizinkan | ✔ Diizinkan |
| Cetak Daftar Ruang & Lembar Absensi | ✔ Diizinkan | ✔ Diizinkan |
| Verifikasi Status Pembayaran (LUNAS / Ditolak) | ✖ TERKUNCI | ✔ Diizinkan (Akses Penuh) |
| Ubah / Edit Biodata Peserta yang Salah | ✖ TERKUNCI | ✔ Diizinkan (Akses Penuh) |
| Hapus Data Pendaftar Ganda / Tidak Valid | ✖ TERKUNCI | ✔ Diizinkan (Akses Penuh) |
| Atur Ulang Nomor Ruang & Unduh Rekap Excel | ✖ TERKUNCI | ✔ Diizinkan (Akses Penuh) |

# E. Integrasi Database Google Sheets, Ekspor Excel & Aturan Keamanan Struktur Data

- Database Utama (13 Kolom Baku): Tersimpan secara realtime pada Google Spreadsheet melalui Google Apps Script Backend serta dilengkapi tombol Export to Excel (.xlsx / .csv):

  - Waktu Pendaftaran (Timestamp)

  - Nomor Pendaftaran

  - Nama Lengkap Peserta

  - Asal Sekolah

  - Alamat Sekolah

  - Nomor HP Guru / Wali

  - Level (Level 1 / Level 2)

  - Mata Pelajaran yang Dipilih

  - Nomor / Kode Peserta (omega-0001-L1-01-2026)

  - Ruang Kelas Ujian (Ruang 01–30)

  - Tautan Bukti Transfer (Google Drive)

  - Status Verifikasi (Menunggu / Lunas / Ditolak)

  - Catatan Panitia

- Larangan Mengubah Struktur Kolom Manual di Google Sheets:
Demi menjaga integritas sistem, pihak panitia tidak diperkenankan menghapus kolom, menggeser urutan kolom, atau mengubah nama header pada ke-13 kolom utama Google Sheets secara manual. Seluruh proses verifikasi status pembayaran, perubahan data peserta, maupun pengelolaan ruang wajib dilakukan melalui Dashboard Super Admin (admin.html). Kerusakan koneksi data akibat pengeditan struktur tabel secara manual di luar aplikasi tidak termasuk dalam garansi kesalahan sistem.

# BAGIAN 04 | HAK AKSES KEPEMILIKAN, BATASAN RUANG LINGKUP & KETENTUAN BIAYA TAMBAHAN MENU

Untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban antara Tim Pengembang dan Panitia OMEGA PLUS 2026, menjaga kestabilan sistem saat pendaftaran berlangsung, serta menghindari kesalahpahaman terkait penambahan menu di luar kesepakatan, berlaku ketentuan resmi berikut:

# A. Hak Akses & Kepemilikan: Apa yang Diberikan vs Tidak Diberikan

| Kategori | Status | Rincian Hak Akses & Kepemilikan |
| --- | --- | --- |
| 1. Database Google Sheets & Google Drive Bukti Transfer | ✔ DIBERIKAN PENUH KEPADA PANITIA | Seluruh data peserta dan foto bukti transfer tersimpan di akun Google milik panitia, dapat dilihat, difilter, dan diekspor ke Excel kapan saja (100% milik panitia). |
| 2. Akses Portal Pendaftaran & Dashboard Admin (Dual-PIN) | ✔ DIBERIKAN KEPADA PANITIA | Tautan resmi formulir publik (index.html), tautan dashboard panitia (admin.html), beserta PIN Panitia (Read-Only) dan PIN Super Admin (Full Access). |
| 3. Panduan Singkat Penggunaan (User Guide) | ✔ DIBERIKAN KEPADA PANITIA | Panduan praktis bagi panitia untuk memfilter 30 ruang ujian, mencetak daftar hadir/pintu ruang, dan memverifikasi pembayaran. |
| 4. Source Code Mentah & Akun Server Developer | ✖ TIDAK DIBERIKAN | Kode sumber aplikasi (index.html, admin.html, config.js, Code.gs) serta akses akun server/Cloudflare developer merupakan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property) Tim Pengembang dan tidak diserahkan kepada pihak klien. |
| 5. Menu / Fitur Baru di Luar Dokumen Konfirmasi Ini | ✖ TIDAK TERMASUK PAKET DASAR | Segala bentuk penambahan menu, halaman, laporan baru, atau perubahan alur setelah spesifikasi ini disetujui tidak termasuk dalam paket pengerjaan awal. |

# B. Kunci Spesifikasi (Feature Freeze) & Ketentuan Biaya Penambahan Menu Baru

- 1. Tidak Menambah Menu Selain yang Diminta dalam Perencanaan Ini: Pengerjaan sistem dikunci (feature freeze) mengacu 100% pada daftar menu dan alur yang tertera pada Bagian 01 s/d Bagian 03 dokumen ini.

- 2. Penambahan Menu Baru Dikenakan Biaya Tambahan (Add-On / Change Request): Apabila di tengah pengerjaan atau setelah sistem berjalan pihak panitia meminta penambahan menu baru, halaman baru, kolom baru, atau perombakan alur sistem di luar dokumen ini, maka permintaan tersebut dikenakan biaya pengembangan tambahan sesuai tingkat kerumitan fitur yang diminta.

| Kategori Pekerjaan | Status Biaya | Rincian & Contoh Pekerjaan |
| --- | --- | --- |
| 1. Seluruh Menu & Alur pada Dokumen Konfirmasi Ini(Scope of Work Utama) | SUDAH TERMASUK(Tanpa Biaya Tambahan) | - Form pendaftaran langsung (Direct Action) 1 pilihan mapel. - Informasi rekening BCA 1921605205 a.n. Norma Dewi & upload bukti transfer. - Penomoran otomatis format omega-0001-L1-01-2026. - Kwitansi resmi digital siap cetak PDF/A4 + kirim WA.* Pembagian otomatis 30 Ruang Kelas Ujian (Ruang 01–30). - Dashboard Admin Dual-PIN, cetak daftar ruang/absensi, & ekspor Excel 13 kolom. |
| 2. Pendampingan Teknis & Perbaikan Bug/Error(Data Sampel / Pra-Tayang) | SUDAH TERMASUK(Khusus Masa Uji Coba) | - Masa Uji Coba (Data Sampel): Pendampingan pengujian dan perbaikan error/bug pada fitur yang disepakati hanya mencakup tahap simulasi menggunakan data sampel (bukan data pendaftar real) hingga sistem siap diserahterimakan. - Saat Pendaftaran Real Berjalan: Penanganan kendala teknis setelah sistem resmi dibuka dan data pendaftar real mulai masuk tidak termasuk dalam paket dasar (Lepas), kecuali pihak panitia mengambil Layanan Maintenance Tambahan. (Catatan: Maintenance pun hanya mencakup penjagaan kestabilan sistem, bukan penambahan menu baru gratis)[cite: 3, 4]. |
| 3. Penambahan Menu, Halaman, atau Alur Baru di Luar Perencanaan Ini(Add-On / Change Request) | DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN(Dihitung per Menu / Fitur) | - Menambah menu atau halaman baru pada website publik maupun dashboard admin di luar daftar dokumen ini. - Mengubah struktur form/database setelah pendaftaran berjalan (misal: mengubah aturan 1 mapel menjadi multi-mapel, mengubah format kode peserta setelah data masuk). - Penambahan modul baru seperti cetak ID Card/Sertifikat massal otomatis, sistem ujian CBT, payment gateway otomatis, atau custom domain berbayar (.com/.sch.id). |

# BAGIAN 05 | RENCANA KERJA, CHECKLIST PERSETUJUAN & LEMBAR PENGESAHAN

# A. Rencana Kerja & Tahapan Implementasi Teknis

| No | Modul / Pekerjaan | Target Hasil & Spesifikasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembaruan Konfigurasi (config.js) | Memasukkan rekening BCA 1921605205 a.n. Norma Dewi, pengaturan Dual-PIN, format kode omega-0001-L1-01-2026, dan parameter 30 ruang. |
| 2 | Desain Ulang Form Utama (index.html) | Tampilan langsung formulir registrasi (Direct Action), input field baru, pilihan 1 mapel, upload bukti TF, dan mobile-ready. |
| 3 | Modul Kwitansi Digital | Pembuatan template kwitansi resmi dengan format nomor peserta baku yang muncul otomatis sesudah submit + fitur Print / Save PDF. |
| 4 | Dashboard Rekapitulasi (admin.html) | Penerapan login Dual-PIN (Panitia Read-Only vs Super Admin), filter 30 ruang, dan cetak lembar absen. |
| 5 | Backend & Google Drive (Code.gs) | Sinkronisasi 13 kolom data baru, penyimpanan foto transfer ke Drive, dan auto-alokasi nomor ruang 01–30. |
| 6 | Uji Coba & Serah Terima | Pengujian menyeluruh (end-to-end testing) bersama pihak panitia serta penyerahan akses sebelum tautan dipublikasikan. |

# B. Checklist Konfirmasi & Persetujuan Klien

Mohon pihak penanggung jawab / Panitia OMEGA PLUS 2026 meninjau butir-butir di bawah ini dan memberikan tanda centang (✔) sebagai bentuk persetujuan spesifikasi:

| Cek | Butir Spesifikasi & Ketentuan yang Dikonfirmasi | Status / Catatan Panitia |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 1. Alur Langsung ke Form & Diagram Sistem: Pendaftaran langsung membuka formulir tanpa halaman depan/landing page promosi sesuai diagram alur sistem. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 2. Kelengkapan Isian Peserta: Nama, Asal Sekolah, Alamat Sekolah, No WA Guru, Level (L1: Kls 3–4, L2: Kls 5–6), dan 1 Pilihan Mapel. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 3. Rekening Resmi: Pembayaran diarahkan ke Bank BCA 1921605205 a.n. Norma Dewi + unggah bukti transfer. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 4. Format Nomor Peserta Baku: Menggunakan struktur omega 0001-kode level-kelas -2026 (Contoh jadi: omega-0001-L1-01-2026). | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 5. Kwitansi Digital: Langsung terbit otomatis setelah daftar dan dapat dicetak / disimpan dalam format PDF. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 6. Alokasi 30 Ruang Kelas Ujian: Pembagian otomatis pendaftar ke Ruang 01 s/d Ruang 30 siap cetak. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 7. Akses Keamanan Bertingkat (Dual-PIN): Panitia hanya bisa memantau/cetak (Read-Only), sedangkan Super Admin memiliki hak penuh verifikasi & edit data. | Disetujui / Catatan: ............ |
| [ ] | 8. Hak Akses & Batasan Menu (Scope of Work): Menyetujui rincian hak akses yang diberikan serta ketentuan bahwa penambahan menu/fitur baru di luar dokumen ini dikenakan biaya tambahan. | Disetujui / Catatan: ............ |

# Lembar Pengesahan

Pamekasan, 24 Oktober 2026

| Pihak Pengembang Sistem,(Tim Pengembang Web OMEGA PLUS) | Menyetujui, Pihak Penyelenggara / Klien(Panitia OMEGA PLUS 2026 — SMP Negeri 1 Pamekasan) |
| --- | --- |
| Husnul Khuluq (pakhusnul.id) Developer & System Architect | ( ............................................................ ) Nama Terang & Tanda Tangan / Konfirmasi via WhatsApp |